| Risico | Kans (1 tot 5) | Impact (1 tot 5) | Risicogetal | Gevolg(en) | Maatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi kan overhitten. | 2 | 5 | 10 | Systeemprestaties nemen af of volledige uitval van het systeem. | Een actieve koeler die blijft werken en dat de behuizing niet te dicht is. |
| Objecten worden niet op de gewenste afstand gedetecteerd. | 4 | 5 | 20 | Onbetrouwbare afstandsmetingen. | - De camera’s tweaken zodat de objecten correct gedetecteerd worden op de gewenste afstand van de PO. - Doormiddel van testen zien wat de limiet is van de camera’s in opzichte van detectie en afstandsbepaling |
| Kalibratie kan fout gaan. | 3 | 5 | 15 | Afstandsberekeningen onnauwkeurig. | Camera’s op goede resolutie zetten, scherp genoeg maken en het patroon voor kalibratie op correcte afmetingen hebben. |
| Raspberry Pi AI HAT toevoegen kan de code breken | 2 | 5 | 10 | Drivers zullen niet meer werken, de gehele code zou stoppen met functioneren. | Back-up versie hebben van een versie voordat we beginnen met het onderdeel te implementeren. |
| Het gehele concept kan als het in een buitenomgeving neergezet wordt stuk gaan door weeromstandigheden | 2 | 5 | 10 | Waterschade, camera’s en/of Pi vallen uit. | Een complete en strakke behuizing. |
| Camera’s kunnen stuk gaan doordat de kabels stuk kunnen gaan of de camera zelf | 2 | 4 | 8 | Geen beeld, detectie onmogelijk, stilstand van het systeem. | Reserve kabels, kabelmanagement, kabels van de camera niet aanpassen onder spanning. |